แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บ้านนาคำน้อยหมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้านนางละมุล ถึงสี่แยกบ้านนางบัวไล แสงกุลัง ความยาว 150 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร และขยายไหล่ทาง คสล.งบประมาณ 300,000 บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 | บ้านนาคำน้อยหมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางละมุล ถึงสี่แยกบ้านนางบัวไล แสงกุลัง ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 132 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 291,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 1 หน้าที่ 5 |
| 2 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประพันธ์ เขตกลาง ถึง คูโศกม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 560,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายประพันธ์ เขตกลาง ถึง คูโศกม่วง ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 461,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 8 หน้าที่ 10 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | บ้านอุบล หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง จากบ้านนายสมจิตร ตรีศาสตร์ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร (ต่อจากจุดเดิมปี 2563 จนแล้วเสร็จ) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 600,000 บาท | บ้านอุบล หมู่ที่ 3 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายสมจิตร ตรีศาสตร์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.50 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 258 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 149,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 12 หน้าที่ 13 |
| 4 | บ้านอุบล หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากถนนเส้นหลักกลางบ้านอุบลต่อจากจุดเดิมจนแล้วเสร็จ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 500,000 บาท | บ้านอุบลหมู่ที่ 3 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากเส้นหลักกลางบ้าน ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 150 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 333,500 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 17 หน้าที่ 71 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าสวนนายนิมิต ถึง ศาลปู่ตา กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 80,000 บาท | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าสวนนายนิมิต ถึง ศาลปู่ตา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 99,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 24 หน้าที่ 75 |
| 6 | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างไร่นายประมวล และไร่นางสมาน กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 165,000 บาท | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ระหว่างไร่นายประมวล และไร่นางสมาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.70เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 87.30 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 50,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 20 หน้าที่ 19 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 โครงการฝังท่อระบายน้ำ ถนนเส้นบ้านบัวใหญ่ หมู่ 5 ไปบ้านโนนหัวช้าง ฝั่งบ้านนายสมศรี ไปบ้านโนนหัวช้าง และฝั่งจากสวนนายประมวล พรมวงษา ไปบ้านโนนหัวช้าง (ทั้งสองฝั่ง) ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุก 10 ม. ยาว 1,450 เมตรตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 2,800,000 บาท | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนเส้นบ้านบัวใหญ่ หมู่ 5 ไปบ้านโนนหัวช้าง ขนาดท่อ ศก 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า80 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 214,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 29 หน้าที่ 79 |
| 8 | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้นประปาบาดาล กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 260,000 บาท | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนเส้นประปาบาดาล ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 117,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 32 หน้าที่ 81 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณหนองสาธารณะโศกน้ำเกลี้ยง ขนาด กว้าง 13 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 290,000 บาท | บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างลานคสล. บริเวณหนองสาธารณะโศกน้ำเกลี้ยงมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 184,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 25 หน้าที่ 23 |
| 10 | บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุภชัย ถึงโรงสีชุมชน กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 760,000 บาท | บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสุภชัย ถึงโรงสีชุมชน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 461,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 42 หน้าที่ 86 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้านนายพูลศักดิ์ สุรัติพงษ์ ถึง โรงสีชุมชน ความยาว 116 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร และขยายไหล่ทาง คสล. 1 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 240,000 บาท | บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายพูลศักดิ์ สุรัติพงษ์ ถึง โรงสีชุมชน ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 167 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 362,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 26 หน้าที่ 24 |
| 12 | บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายสมบัติ คณะวาปี ถึง สวนนางนพพร วงษ์ชาลี กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 485,300 บาท | บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรอบหมู่บ้าน จากบ้านนายสมบัติ คณะวาปี ถึง สวนนางนพพร วงษ์ชาลี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 274,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 57 หน้าที่ 97 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากถนนกลางบ้าน ถึงหน้าบ้านนายดำรง สีนอเพีย ขนาด Ø 0.30 เมตร พร้อมบล็อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 120 เมตร (ทั้งสองฝั่ง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 380,000 บาท | บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากถนนกลางบ้าน ถึงหน้าบ้านนายดำรง สีนอเพีย ขนาดท่อ ศก 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 259 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 392,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 67 หน้าที่ 104 |
| 14 | บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจตุรงค์ ถึงนานายแสง กว้าง 2.30 เมตร ยาว 500เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 632,500 บาท | บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายจตุรงค์ ถึงนานายแสง ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า875 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 38 หน้าที่ 33 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสี่แยกกลางบ้าน - ปั้มน้ำมันหมู่บ้าน -สะพานใหม่ - คอกหมูนางทองอิทธ์ ชัยสวรรณ์ กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 240 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 400,000 บาท | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากสี่แยกกลางบ้าน - ปั้มน้ำมันหมู่บ้าน -สะพานใหม่ - คอกหมูนางทองอิทธ์ ชัยสวรรณ์ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.50 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า47.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 27,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 84 หน้าที่ 117 |
| 16 | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 15 จากบ้านนายศุภโชค ถึง บ้านนายทองสุข ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 200 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 320,000 บาท | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายศุภโชค ถึง บ้านนายทองสุขขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า93 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.60 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 230,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 83 หน้าที่ 116 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เงินสะสม 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายศรีจันทร์ หลานวงศ์ ถึงแยกถนนลาดยางบ้านบัวใหญ่ ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักทุกช่วง 10 ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 500,000 บาท | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายศรีจันทร์ หลานวงศ์ ถึงแยกถนนลาดยางบ้านบัวใหญ่ ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า180 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 414,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 40 หน้าที่ 35 |
| 18 | บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. จากบ้านนายสาคร ถิ่นประครอง ถึงบ้านนางพัง ศรีบุญเรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 308,000 บาท | บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 โครงการขยายผิวจราจร คสล. จากบ้านนายสาคร ถิ่นประครอง ถึงบ้านนางพัง ศรีบุญเรือง มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 736 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 418,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 44 หน้าที่ 39 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากสี่แยกบ้านนางบัวพันธ์ ถึงสี่แยกบ้านนางพิมาลา ความยาว 150 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร และขยายไหล่ทาง คสล. แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 300,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | บ้านนาคำน้อยหมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากสี่แยกบ้านนางบัวพันธ์ ถึงสี่แยกบ้านนางพิมาลาขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า18 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 50,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 2 หน้าที่ 6 |
| 20 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้านนางประครอง หล้าคำ ถึงบ้านนายสุนันท์ ดงเจริญ ความยาว 100 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 250,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางประครอง หล้าคำ ถึงบ้านนายสุนันท์ ดงเจริญ ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 90 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 7 หน้าที่ 9 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | บ้านอุบล หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากถนนเส้นหลักกลางบ้านอุบล พร้อมขยายผิวจราจร ทั้งสองฝั่งถนน ยาว 500 เมตรตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 600,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านอุบล หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากถนนเส้นหลักกลางบ้านอุบล ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 90 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 15 หน้าที่ 16 |
| 22 | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเส้นบ้านบัวใหญ่ ฝั่งจากสวนนายประมวล พรมวงษา ไปบ้านโนนหัวช้าง ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุก 10 ม. ยาว 1,000 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 2,500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนเส้นบ้านบัวใหญ่ ฝั่งจากสวนนายประมวล พรมวงษา ไปบ้านโนนหัวช้าง ขนาดท่อ ศก 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 80 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 214,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 22 หน้าที่ 21 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากหน้าโรงน้ำดื่มจันทร์เจริญ ถึงบ้านนายสัญญา ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักทุก 10 ม. ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากหน้าโรงน้ำดื่มจันทร์เจริญ ถึงบ้านนายสัญญา ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 90 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 204,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 39 หน้าที่ 84 |
| 24 | บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเสียน ถึงบ้านนางบัวพา ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 230 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางเสียน ถึงบ้านนางบัวพาขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 90 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 45 หน้าที่ 87 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายจำนงค์ ถึง นานายอุดร วงษ์ชาลี กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 554,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายจำนงค์ ถึง นานายอุดร วงษ์ชาลี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า344ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 58 หน้าที่ 97 |
| 26 | บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายน้อย เถื่อนบัวระบัด ถึงบ้านนางคำตา สมบัติ ท่อขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบล็อกทุกช่วง 10 เมตร ยาว 100 เมตร ทั้งสองฝั่งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 3 งบประมาณ 223,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายน้อย เถื่อนบัวระบัด ถึงบ้านนางคำตา สมบัติ ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า80 เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 173.25 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 213,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 34 หน้าที่ 30 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าฯกำหนด) งบประมาณ 200,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนของการไฟฟ้าฯ กำหนด) งบประมาณ 50,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานเคหะและชุมชน ลำดับที่ 20 หน้าที่ 135 |
| 28 | บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดเสี่ยง ศาลาประชาคม และทางเข้า-ออก หมู่บ้าน จำนวน 8 ตัว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 3 งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดเสี่ยง ศาลาประชาคม และทางเข้า-ออก หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาทปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานรักษาความสงบภายใน ลำดับที่ 1 หน้าที่ 44 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ จากบ้านนายทองสุข ถึง บ้านนายอุทร ทองภู ท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 253 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายทองสุข ถึง บ้านนายอุทร ทองภู ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 81 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.60 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 86 หน้าที่ 118 |
| 30 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านนายสุทธิชัย ยวนใจ ถึงถนนลาดยางบ้านนาคำน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 432,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากแยกบ้านนายสุทธิชัย ยวนใจ ถึงถนนลาดยางบ้านนาคำน้อยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า344ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 41 หน้าที่ 36 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40เมตร ยาว 80 เมตร จากบ้านนายสำลี ชื่นบุญชู ถึง นายดาวเรือง ต้นกันยา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 150,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสำลี ชื่นบุญชู ถึง นายดาวเรือง ต้นกันยา ขนาดท่อ ศก 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 140 เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 121 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 214,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 97 หน้าที่ 126 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ จากบ้านนายทองสุข ถึง บ้านนายอุทร ทองภู ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 253 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) งบประมาณ 500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายทองสุข ถึง บ้านนายอุทร ทองภู ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 81 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.60 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 86 หน้าที่ 118 |
| 30 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านนายสุทธิชัย ยวนใจ ถึงถนนลาดยางบ้านนาคำน้อย กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 งบประมาณ 432,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากแยกบ้านนายสุทธิชัย ยวนใจ ถึงถนนลาดยางบ้านนาคำน้อยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า344ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | กองช่างสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ณ ปัจจุบัน มีสภาพพื้นที่และปริมาณงาน ความกว้าง ความยาว ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยสำรวจไว้ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานอุตสาหกรรม ลำดับที่ 41 หน้าที่ 36 |

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 	4	 พ.ศ	2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

(เตรียมข้อบัญญัติ 2565)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

| ลำดับ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการเปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | โครงการประเพณีสรงกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) | โครงการประเพณีบวงสรวงกู่ประภาชัย (สรงกู่) | เพื่อให้ชื่อโครงการประเพณีของท้องถิ่น ถูกต้องตรงกับประกาศจังหวัดขอนแก่น | ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลำดับที่ 11 หน้าที่ 49 |