ส่วนที่ 1

บทนำ

จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  ประจำปีงบประมาณ  2556  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงานโครงการ  ในแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ( หมวด 5 ข้อ 26 ) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ

1.เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ 2556

4.เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

5.ทำให้การติดตามประเมินผลสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 1.1พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย | 19 | 15.97 | 2,884,020 | 27.64 |  |
| 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน | 9 | 7.56 | 550,000 | 5.27 |  |
| 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ | 10 | 8.40 | 1,097,500 | 10.52 |  |
| 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย | 4 | 3.36 | 470,000 | 4.50 |  |
| รวม | 42 | 35.29 | 5,001,520 | 47.93 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ |  |  |  |  |  |
| 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน | 22 | 18.49 | 2,230,000 | 21.37 |  |
| 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม | 13 | 10.92 | 953,000 | 9.13 |  |
| 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข | 3 | 2.52 | 120,000 | 1.15 |  |
| รวม | 38 | 31.93 | 3,303,000 | 31.65 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน |  |  |  |  |  |
| 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ | 2 | 1.68 | 110,000 | 1.05 |  |
| รวม | 2 | 1.68 | 110,000 | 1.05 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน | 3 | 2.52 | 170,000 | 1.63 |  |
| 4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ | 1 | 0.84 | 50,000 | 0.48 |  |
| 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | 1 | 0.84 | 100,000 | 0.96 |  |
| รวม | 5 | 4.20 | 320,000 | 3.07 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ |  |  |  |  |  |
| 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้ | 23 | 19.33 | 1,335,200 | 12.80 |  |
| 5.3 การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 0.84 | 25,000 | 0.24 |  |
| 5.4 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 7 | 5.89 | 310,000 | 2.97 |  |
| 5.5 การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ | 1 | 0.84 | 30,000 | 0.29 |  |
| รวม | 32 | 26.90 | 1,700,200 | 16.30 |  |
| รวมทั้งหมด | 119 | 100 | 10,434,720 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 78 คน คนละ 13 บาท ต่อวัน จำนวน 280 วัน ตามหนังสือที่มท.0893.3/ว 1522 ลว.11 มิถุนายน 2555 | 283,920 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถสำหรับรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.บัวใหญ่ | 50,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเช่นค่าของขวัญของรางวัล ฯลฯ | 60,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศพด.ท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่นค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจัดขบวนพาเหรด ฯลฯ | 15,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการมอบเกียรติบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการมอบเกียรติบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 15,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม | เพื่อเป็นค่าดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้และมีอาชีพที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนะศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารฯลฯ | 25,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำน้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำน้อย จำนวน 78 คน คนละ 7 บาท ต่อวัน จำนวน 280 วัน ตามหนังสือ ที่มท.0893.3/ว 1522 ลว.11 มิถุนายน 2555 | 152,880 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.สังกัดสพป.จำนวน 5 แห่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)แก่ร.ร.สังกัด สพปจำนวน5แห่งในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่จำนวน 441 คน คนละ7บาท ต่อวันจำนวน 260วันตามหนังสือ ที่มท.0893.3/ว 1522ลว.1มิ.ย. 2555 | 802,620 | ร.ร.สังกัด สพป.จำนวน 5 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ประเภทค่าจัดซื้อที่นอนส่วนกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อที่นอนส่วนกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | พัดลมติดผนัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติผนังจำนวน 35 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 35,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน | 30,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ความสูง 1.20 เมตร | 48,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | อุดหนุนร.ร.สังกัด สพป.จำนวน 5 แห่ง | เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ 2556 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพป. ทั้ง 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ จำนวน 441 คน คนละ 13 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน ตามหนังสือ ที่มท.0893.3/ว 1522 ลว.11 มิถุนายน 2555 | 1,146,600 | ร.ร.สังกัด สพป.จำนวน 5 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | อุดหนุนโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน | 50,000 | โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุน ร.ร.สังกัด สพป.จำนวน 5 แห่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในเขตตำบลบัวใหญ่จำนวน 5 แห่ง | 50,000 | ร.ร.สังกัด สพป.จำนวน 5 แห่ง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุต่างๆ ฯลฯ ที่จำเป็นและ สื่อการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลบัวใหญ่ | 30,000 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประกวดสรภัญญะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้จ่ายโครงการประกวดสรภัญญะเช่นค่าเงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ | 45,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 | 20,000 | ปกครองจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย | 10,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี และการจัดงานในวันสำคัญต่างๆของอำเภอน้ำพอง | 5,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา เช่นการจัดซื้อเทียน ซื้อธูปฯลฯ | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 200,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าสถานที่ ค่ารางวัล ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ | 200,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการถวายน้ำปานะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายน้ำปานะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เช่น เครื่องสังฆทาน, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ 15 ตามโครงการประเพณีสรงกู่ประภาชัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสรงกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อย | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู     สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการห่วงใยใส่ใจตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างโรงพยาบาลมาดำเนินการตรวจสุขภาพให้ประชาชนในเขตตำบลบัวใหญ่ฯลฯ | 350,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้มีปัญหาทางสายตา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาและแก้ไขปัญหาผู้มีปัญหาทางสายตาฯลฯ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู     สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ต่างๆเช่น อุปกรณ์ทำแผ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ำยาพ่นหมอกควันทรายอะเบท สารส้ม น้ำยาคลอรีน น้ำยาเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ | 200,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู     สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน | 65,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ๆละ10,000บาท | 170,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู     สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.(H.I.V.)อำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดาเนินการในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. | 45,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู     สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.บัวใหญ่ | 95,500 | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์ของตำบลบัวใหญ่ จำนวน 7 คน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน | 42,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประเภทวัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ฯลฯ | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี “น้ำพองเกมส์” ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2556 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีบัวใหญ่เกมส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบัวใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 4 เช่น ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ | 200,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “น้ำพองเกมส์”ประจำปี 2556 | 150,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 875 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือลูกรังตามจุดที่ชำรุดเสียหายตามปริมาณงานที่กำหนด | 35,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือลูกรังตามจุดที่ชำรุดเสียหายตามปริมาณงานที่กำหนด | 45,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่1 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนาคำน้อยขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 70 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง2 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่2 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่2 บ้านรักชาติ ขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง 10 เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 71 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง1.50 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 บ้านบัวใหญ่ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว50 เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร | 100,000 | หมู่ที่5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบัวใหญ่ขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 71 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า93.60 ตารางเมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่7 บ้านโคกค้อยขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว67 เมตร หนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตร | 100,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านคอกคี Ø0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 70 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง2 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 บ้านคอกคีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว23 เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร | 34,000 | หมู่ที่10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่10บ้านคอกคีขนาดกว้าง4เมตร ยาว33เมตรหนา0.15เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.30 เมตร | 66,000 | หมู่ที่10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11 บ้านคำม่วมขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 24 เมตร หนา0.15เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร | 42,000 | หมู่ที่11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11 บ้านคำม่วมมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 55 ตรางเมตรหนา0.15 เมตร | 27,500 | หมู่ที่11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11 บ้านคำม่วมขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว21 เมตร หนา0.15เมตร | 30,500 | หมู่ที่11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 12 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่12บ้านดงเย็นØ0.60ม.พร้อมบล๊อกทุกช่วง10ม. ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า5 ม.พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง1.5เมตรหนา0.10 ม. | 100,000 | หมู่ที่12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 13 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่13 บ้านโนนหัวช้างØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 71 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง1.2 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 15 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่15 บ้านนาคำน้อยขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 71 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง1.2 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่16 บ้านรักชาติ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว50 เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร | 100,000 | หมู่ที่16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 17 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่17 บ้านศรีภูมิ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว40 เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร | 100,000 | หมู่ที่17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.บัวใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว80 เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร | 200,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์เสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 200 ตรางเมตรหนา0.15 เมตร | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ | 250,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ซ่อมแซมถนนทางระบายน้ำ ฯลฯ | 300,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ การปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำศูนย์ อปพร.และตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือตามหนังสือสั่งการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับภารกิจของ อปพร. เช่น ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก อปพร. ฯลฯ | 70,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุชุดเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ถังดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งมอก.332.2537 ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 8 ถัง โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน | 16,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | แผงเหล็กกั้นจราจร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1 เมตร /1.5 เมตร/ 2 เมตร จำนวน 5 แผง โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | แผงเหล็กกั้นจราจร รูปทรงสามเหลี่ยมหยุดตรวจ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผงเหล็กกั้นจราจร รูปทรงสามเหลี่ยมหยุดตรวจ พร้อมแบตเตอรี่จำนวน 1 แผง โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน | 27,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | กระจกโค้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้วพร้อมเสา และติดตั้งจำนวน 6 จุด โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านอุบล หมู่ที่ 3 | 100,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 | 100,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 8 | 100,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 | 100,000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ | 120,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง ในการจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด | 30,000 | สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศตส.อำเภอน้ำพอง | 70,000 | ศตส. อำเภอน้ำพอง | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการกาแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศตส. จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น | 20,000 | ศตส. จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

แนวทางที่ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ ฯลฯให้แก่ราษฎรกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในตำบลบัวใหญ่ | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกลุ่ม อสม.ตำบลบัวใหญ่ ฝ่ายปกครอง กลุ่มแม่บ้าน และอื่นๆ | 80,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช่จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตตำบลบัวใหญ่ | 20,000 | เขต อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมการเกษตรแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ | 70,000 | หมู่1-17 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ประเภทวัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ | 80,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 86 พรรษา | 50,000 | หมู่ 1-17 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำหรับทิ้งขยะ | 100,000 | ทต.หนองโก | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่ม สหกรณ์ และอื่นๆ | 300,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า รถยนต์รถจักรยานยนต์ ฯลฯ | 110,000 | อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ประเภทวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ | 140,000 | อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 85,000 | อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน (มอก.) | 32,500 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด | 15,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เครื่องถ่ายเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วที่กำหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่าความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับตำแหน่งบริหารและตำแหน่งปฏิบัติการ | 21,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด กองช่าง ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ชุดไมล์ประชุม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ชุดไมล์สำหรับห้องประชุมสภาพร้อมระบบอุปกรณ์ติดตั้งเบ็ดเสร็จ จำนวน 10 ชุด | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า 3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.4. พร้อมใบมีด | 11,300 | อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า 3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 4. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว5. ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร |  | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผลจำนวน 2ชุด โดยตั้งตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT | 54,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)จำนวน 2 ชุด โดยตั้งตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT | 10,800 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนฯลฯ | 30,000 | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำจำนวน 1 ชุด โดยตั้งตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT | 3,600 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test โดยมีรายละเอียดดังนี้ แท่งกระทุ้งทำด้วยเหล็กแข็งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5/8 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว ถาดทำด้วยโลหะผสม ขนาด 24”x24”x3” มีหูหิ้ว 2 ด้าน ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต ขนาดบรรจุ 38 ออน ทำด้วยอลูมิเนียม | 5,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | แบบหล่อตัวอย่าง Molds | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบหล่อตัวอย่าง Molds โดยมีรายละเอียดดังนี้ แบบลูกบาศก์ ขนาด 150x150x150 มม. ทำด้วยเหล็กท่อ แท่งตำคอนกรีตในแบบหล่อลูกบาศก์ | 5,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | เวอร์เนียคาลิปเปอร์ดิจิตอล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ดิจิตอล โดยมีรายละเอียดดังนี้ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ดิจิตอลขนาด 150มม./6 นิ้ว กันน้ำ | 2,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าศึกษาดูงาน ฯลฯ | 6,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์ โดยตั้งตามราคามาตรฐานของกระทรวง ICT | 31,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดองค์ความรู้

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | ประเภทวัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ | 240,000 | อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่ม ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาต่างๆ ถ้วยชาม จาน ช้อน ฯลฯ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.3 การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอำเภอน้ำพอง ประจำปี 2556 | 25,000 | อบต.พังทุย | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.4 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ | 40,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลบัวใหญ่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลบัวใหญ่และ แผนชุมชน | 10,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.4 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาสามปีและอื่นๆ | 10,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบต.เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ เช่นการจัดเก็บภาษี บริการตรวจสุขภาพ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.4 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เก้าอี้พลาสติก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 500 ตัว โดยตั้งตามราคาตลาดปัจจุบัน | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เต้นผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต้นผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 4 ตัว | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวใหญ่ | เพื่อสมทบเป็นค่าดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวใหญ่ ในการจัดระบบสวัสดิการให้แก่ประชาชนในตำบล | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.5 การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2555 |  |  | พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ พู่กัน สี ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |