ส่วนที่ 1

บทนำ

จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการ ในแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ( หมวด 5 ข้อ 26 ) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ

1.เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

4.เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

5.ทำให้การติดตามประเมินผลสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 1.1พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย | 17 | 14.77 | 4,218,720 | 18.50 |  |
| 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน | 10 | 8.70 | 615,000 | 2.70 |  |
| 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ | 5 | 4.35 | 539,000 | 2.36 |  |
| 1.4 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกการแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร | - | - | - | - | - |
| 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย | 5 | 4.35 | 450,000 | 1.97 |  |
| รวม | 37 | 32.17 | 5,822,720 | 25.53 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ |  |  |  |  |  |
| 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน | 14 | 12.17 | 1,300,000 | 5.70 |  |
| 2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน | 2 | 1.74 | 100,000 | 0.44 |  |
| 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม | 6 | 5.22 | 600,000 | 2.62 |  |
| 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข | 5 | 4.35 | 170,000 | 0.75 |  |
| 2.5 พัฒนาส่งเสริมการาท่องเที่ยว | 1 | 0.87 | 20,000 | 0.09 |  |
| รวม | 28 | 24.35 | 2,190,000 | 9.60 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3.การแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |
| 3.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | 3 | 2.61 | 80,000 | 0.35 |  |
| 3.2 สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส | 7 | 6.08 | 11,893,200 | 52.15 |  |
| 3.3 สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต | 1 | 0.87 | 20,000 | 0.09 |  |
| 3.4 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 1.74 | 80,000 | 0.35 |  |
| 3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร | 3 | 2.61 | 200,000 | 0.88 |  |
| รวม | 16 | 13.91 | 12,273,200 | 53.82 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน | - | - | - | - |  |
| 4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ | 2 | 1.74 | 100,000 | 0.44 |  |
| 4.3 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ | - | - | - | - |  |
| 4.4 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ | - | - | - | - |  |
| 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย | 2 | 1.74 | 210,000 | 0.92 |  |
| รวม | 4 | 3.48 | 310,000 | 1.36 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

| ยุทธศาสตร์/แนวการการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ |  |  |  |  |  |
| 5.1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริตเพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล | 1 | 0.87 | 50,000 | 0.22 |  |
| 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง | 25 | 21.74 | 1,999,705 | 8.77 |  |
| 5.3 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ (บาท)ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล | 1 | 0.87 | 20,000 | 0.09 |  |
| 5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน | 2 | 1.74 | 130,000 | 0.57 |  |
| 5.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 1 | 0.87 | 10,000 | 0.04 |  |
| รวม | 30 | 26.09 | 2,209,705 | 9.69 |  |
| รวมทั้งหมด | 115 | 100 | 22,805,625 | 100 |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม | เพื่อเป็นค่าดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้และมีอาชีพที่เหมาะสมในช่วงปิดภาคเรียน | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโรงเรียน บัวใหญ่พิทยาคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ต้านยาเสพติด) | 50,000 | รร.บัวใหญ่พิทยาคม | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่มท 0893.3/ว1867 ลว.9 กรกฎาคม 2558 | 632,800 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวใหญ่ | 270,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการมอบเกียรติบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อสนองนโยบาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 ในการประกันคุณภาพภายในต่อกระบวนการรายงานคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เด็กเล็กที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียน และสถาบันที่เรียนจบมา | 15,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ | 60,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 10,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 10,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนะศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารฯลฯ | 25,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด.ท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่ากรรมการฯลฯ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/ว1867 ลว. 9 กรกฎาคม 2558 | 221,480 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัด สพป. | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนสังกัด สพป.ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/ว1867 ลว. 9 กรกฎาคม 2558 | 804,440 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | ค่าจัดซื้อที่นอนส่วนกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อที่นอนส่วนกลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(สังกัด สพฐ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของอบต.บัวใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียนตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/ว1867 ลว. 9 กรกฎาคม 2558 | 1,800,000 | โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของอบต.บัวใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | อุดหนุนโรง เรียนกลุ่มบัวใหญ่ | - อุดหนุนโรง เรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่จำนวน 10,000 บาท - อุดหนุนโรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ จำนวน 10,000 บาท - อุดหนุนโรง เรียนบ้านโนนหัวช้าง จำนวน 10,000 บาท - อุดหนุนโรงเรียนกู่สว่างสามัคคี จำนวน 10,000 บาท -อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น จำนวน 10,000 บาท -อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่จำนวน 40,000 บาท | 90,000 | -รร.บ้านโนนหัวช้าง -รร.บ้านคอกคีแสนตอ -รร.ชุมชนบ้านบัวใหญ่ -รร.กู่สว่างสามัคคี -รร.บ้านคำม่วม ดงเย็น | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บัวใหญ่ | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบังใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการติดตั้งผ้าม่านภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งม่านภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบังใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา เช่นการจัดซื้อเทียน ซื้อธูปฯลฯ | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการถวายน้ำปานะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถวายน้ำปานะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เช่น เครื่องสังฆทาน, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ | 150,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าสถานที่ ค่ารางวัล ค่าวัสดุต่างๆฯลฯ | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี และการจัดงานในวันสำคัญต่างๆของอำเภอน้ำพอง | 5,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ 15 ตามโครงการประเพณีสรงกู่ประภาชัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสรงกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อย | 20,000 | บ้านนาคำน้อยหมู่ที่ 1 และ 15 | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนหมู่บ้านหมู่ 1-17 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี | 150,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธีขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ฯลฯ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสาธงชาติของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 70,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู     สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยอบต.ตั้งสมทบในอัตราร้อยละ 40ของวงเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งตามหนังสือสั่งการที่ 0891.3/ว1263ลงวันที่30 พฤษภาคม 2558 | 134,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู     สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้และเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทำแผล วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท สารส้ม น้ำยาคลอรีน น้ำยาเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบัวใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู     สมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | อุดหนุนอสม. หมู่บ้านในตำบลบัวใหญ่ ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานของ อสม.ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ 17 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท ฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 | 225,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.5 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีบัวใหญ่เกมส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบัวใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 5 เช่น ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ | 150,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน/ชุมชน | เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ตำบลบัวใหญ่ 17 หมู่บ้าน และพัฒนาความสามารถด้านการกีฬา ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญของกิจกรรมการเล่นกีฬา เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

แนวทางที่ 1.5  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบัวใหญ่เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน | 30,000 | โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ๋ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลบัวใหญ่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “น้ำพองเกมส์”ประจำปี 2559 | 150,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี “น้ำพองเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2559 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริหารขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่1 บ้านนาคำน้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 41 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง2.30 เมตรหนา 0.10 เมตร | 91,000 | หมู่ที่1 บ้านนาคำน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่1 บ้านนาคำน้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 14 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง1.30 เมตรหนา 0.10 เมตร | 9,000 | หมู่ที่1 บ้านนาคำน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริหารขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่2 บ้านรักชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 52 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง1.00 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่2 บ้านรักชาติ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขุดลอกลำห้วยเม็ก หมู่ที่3 บ้านอุบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกลำห้วยเม็ก ขนาดกว้าง 8เมตรยาว300เมตร ลึกเฉลี่ย 3เมตรพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู | 100,000 | หมู่ที่3 บ้านอุบล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริหารขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่6 บ้านบัวใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดØ0.30 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 90 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 99 ตารางเมตร หนา 0.10เมตร | 100,000 | หมู่ที่6 บ้านบัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านโคกค้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว50 เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร | 100,000 | หมู่ที่7 บ้านโคกค้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริหารขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่8 บ้านแสนตอ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 72 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง0.50 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่8 บ้านแสนตอ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่9 บ้านคอกคี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว40 เมตร หนา0.15เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร | 100,000 | หมู่ที่9 บ้านคอกคี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริหารขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่10 บ้านคอกคี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø0.30 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 90 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรไม่ต่ำกว่า 99ตารางเมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่10 บ้านคอกคี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่12 บ้านดงเย็น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 71 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง1.00 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่12 บ้านดงเย็น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริหารขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่13 บ้านโนนหัวช้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 71 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง 85ตารางเมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่13 บ้านโนนหัวช้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่15 บ้านนาคำน้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดØ0.60 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 51 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง1.40 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่15 บ้านนาคำน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริหารขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่16 รักชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 72 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรกว้าง0.70 เมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่16 บ้านรักชาติ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่17 บ้านศรีภูมิ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดØ0.40 เมตร พร้อมบล๊อกทุกช่วง10เมตร ความยาวรวมบล็อกไม่น้อยกว่า 72 เมตร พร้อมเทคอนกรีตขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 78 ตารางเมตรหนา 0.10 เมตร | 100,000 | หมู่ที่17 บ้านศรีภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.อบต.บัวใหญ่ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุชุดเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(จุดตรวจโครงการเมาไม่ขับ) เช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เป็นต้นโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม นํ้าเปล่า นํ้าแข็งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นฯลฯสำหรับชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจด่านตรวจร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณจุดตรวจ | 101,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้าสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าสวิทซ์ไฟฟ้าโคมไฟ-โฟโต้อิเล็กตรอนลำโพงไมโครโฟนฯลฯ | 100,000 | หมู่1-17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจัดซื้อไฟโซล่าเซล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดไฟฟ้าโซล่าเซล จำนวน 4 ชุด | 100,000 | หมู่1-17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 ชุด | 99,000 | หมู่1-17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อหมู่บ้านหมู่ที่5 บ้านบัวใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างซุ้มประตูพร้อมป้ายชื่อหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 9 เมตรสูง 5.65 เมตร | 100,000 | หมู่ที่5 บ้านบัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 11 บ้านคำม่วม | 100,000 | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรน้ำพอง ในการจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด | 20,000 | สถานีตำรวจภูธรน้ำพอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศตส.อำเภอน้ำพอง | 50,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมูบ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการกาแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศตส. จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น | 20,000 | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | 30,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แนวทางที่ 2.5 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์กู่ประภาชัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทะนุบำรุงพิพิธภัณฑ์กู่ประภาชัย | 20,000 | พิพิธภัณฑ์กู่ประภาชัย | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบลและอื่นๆ | 10,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนฯลฯ | 20,000 | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหมู่ 1-17 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3.2 สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 40,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.(H.I.V.)อำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.(H.I.V.)อำเภอน้ำพอง | 40,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้พิการ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3.2 สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพเงินสงเคราะห์และสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุได้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ | 10,405,200 | หมู่ที่1-17 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ | 1,320,000 | หมู่ที่1-17 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3.2 สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ผู้มีสิทธิ์จะได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์คนละ 500 บาทต่อเดือนจำนวน 8 ราย | 48,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3.3 สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | อบต.บัวใหญ่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3.4 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวใหญ่ | เพื่อสมทบเป็นค่าดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวใหญ่ ในการจัดระบบสวัสดิการให้แก่ประชาชนในตำบล | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในเขตตำบลบัวใหญ่ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดหาพันธ์ปลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปลาจัดอบรมและเพาะพันธ์ปลา แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประเภทวัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำฯลฯ | 80,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับการผลิตพืช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับการผลิตพืช | 70,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 4.2 อนุรักษ์ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธาร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า ปลูกต้นไม้อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ฯ และ ตามโครงการของจังหวัด “โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯ | เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาฯ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช่จ่ายในการเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ | เพื่อจ่ายให้กับอบต.เมืองกระนวน ในการเช่าพื้นที่ทึ้งขยะ | 140,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล | เพื่อเป้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขยะรีไซเลิคขององค์การบริหารส่วนตำบล | 70,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริตเพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมายกำหนดในฐานะนายจ้างในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่ทางราชการกำหนด และสมทบให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 | 124,920 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเงินช่วยพิเศษบำเหน็จตกทอดโดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่มท 0808.2/ ว 2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 โดยให้อบต.ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้โดยไม่รวมรายได้พันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกประเภท | 159,285 | อบต.บัวใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 10,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินคดีทางกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอบต.เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ฯลฯ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่มสหกรณ์ และอื่นๆ | 300,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ค่าจ้างเหมาบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเช่นจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานค่าถ่ายเอกสารค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกกระทำของ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน | 314,000 | อบต.บัวใหญ่ | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่นกระดาษปากกา แฟ้ม ตรายาง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์หมึกธงชาติ เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้พนักงาน ฯลฯ | 180,000 | อบต.บัวใหญ่ | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นกระดาษชำระถ้วยชามแก้วนํ้าไม้กวาด ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจานนํ้ายาล้างห้องนํ้าฯลฯ | 40,000 | อบต.บัวใหญ่ | -สำนักปลัด -กองคลัง -ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ของอบต.เช่นแผ่นป้ายหรือแผงประกาศกระดาษเขียนโปสเตอร์พู่กัน และสีฯลฯ | 40,000 | อบต.บัวใหญ่ | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกเมาส์แป้นพิมพ์หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เมนบอร์ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ | 90,000 | อบต.บัวใหญ่ | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่นเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์รถจักรยานยนต์โต๊ะเก้าอี้ลำโพงเครื่องเสียงและครุภัณฑ์อื่นฯลฯที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือในกิจการของอบต. | 110,000 | อบต.บัวใหญ่ | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์เช่นหม้อแบตเตอรี่หัวเทียนยางนอกยางในกระจกไส้กรองฯลฯในความรับผิดชอบของอบต. | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่นนํ้ามันเบนซินนํ้ามันดีเซลนํ้ามันเครื่องถ่านแบตเตอรี่ฯลฯสำหรับใช้ยานพาหนะและขนส่งเครื่องจักรกลเครื่องมือต่างๆในความรับผิดชอบของอบต. | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวมจำนวน 30 ตัว | 15,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าจัดซื้อโต๊ะขาวแบบขาพับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาวแบบขาพับ จำนวน 20 ตัว | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผลจำนวน 3 ชุด | 75,000 | อบต.บัวใหญ่ | -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 22,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ค่าจัดซื้อเต้นผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต้นผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 2 ตัว | 50,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพรเกียรติ จำนวน 1ตัว | 99,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็กเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าศึกษาดูงาน ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 12,000 | อบต.บัวใหญ่ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | ตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ | 15,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ประเภทวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่นไม้ต่างๆสีแปรงทาสีปูนซีเมนต์อิฐกระเบื้องสังกะสีทรายบล็อกปูนซีเมนต์แผ่นเหล็กเสาเหล็กเหล็กเส้นเหล็กกล่องทินเนอร์ตะปูค้อนคีมชะแลงจอบเสียมขวานท่ออุปกรณ์ประปาฯลฯสำหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสำนักงานสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. และใช้ในกิจการของอบต. | 30,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.2 พัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 24 | ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเทปวัดระยะ | 3,500 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ก่อสร้างตามแบบแปลน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 100,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.3 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงินการคลังและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจักโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 20,000 | อบต.บัวใหญ่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แนวทางที่ 5.4 การพัฒนาระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์จัดซื้อจัดจ้างอำเภอน้ำพอง ประจำปี 2558 | 30,000 | อบต.พังทุย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่ที่4บ้านบัวใหญ่ | เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างหอกระจายข่าว ขนาดความสูง10เมตรพร้อมอุปกรณ์กระจายเสียง | 100,000 | หมู่ที่4 บ้านบัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่ 5.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนชุมชน ข้อบัญญัติแผนดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนชุมชน ข้อบัญญัติงบประมาณ (บาท)รายจ่ายประจำปี แผนดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ากระดาษเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าจ้างเหมาบริการเย็บเล่มและเข้าปกค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นฯลฯหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน | 10,000 | อบต.บัวใหญ่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |