ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ | 5๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ศพด.ท้องถิ่นสัมพันธ์ เช่น ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่ากรรมการ ฯลฯ | 5๐,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

  - แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวใหญ่ | 5,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ | 5,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

  - แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ 2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 438,625 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

  - แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.บัวใหญ่ | 854,625 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ 5 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(สังกัด สพฐ.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.บัวใหญ่ จำนวน 5 โรงเรียน | 1,652,200 | 5 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี บัวใหญ่เกมส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบัวใหญ่เกมส์ เช่น ค่ากรรมการตัดสินกีฬา ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ | 100,000 | สนามกีฬาตำบล บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการรวมพลังสามัคคี ของดีน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตามโครงการรวมพลังสามัคคี ของดีน้ำพอง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ | 70,000 | สนามกีฬาอำเภอน้ำพอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง ตามโครงการรวมพลังสามัคคี ของดีน้ำพอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการรวมพลังสามัคคี ของดีน้ำพอง | 20,000 | สนามกีฬาอำเภอ น้ำพอง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา เช่น การจัดซื้อเทียน ธูป สิ่งของที่จำเป็นสำหรับการจัดงาน ฯลฯ | 15,500 | อบต. บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ 15 ตามโครงการประเพณีสรงกู่ประภาชัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสรงกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อย | 30,000 | ปรางค์กู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย(คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1,15) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์กู่ประภาชัย | 2๐,๐๐๐ | พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้กู่ประภาชัย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีบุญเดือนหกประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-17 | 165,860 | ม.1-17 ตำบล บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

  - แผนงานการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ตำบลบัวใหญ่ ม.1-17 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ | 340,000 | ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ | 50,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

  - แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่ | 222,000 | ตำบล บัวใหญ่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาด และการจัดงานเทศกาลไหม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ น้ำพองเพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมเหล่ากาชาด | 20,000 | อำเภอ น้ำพอง | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.5 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 | 13,446,000 | หมู่ที่ 1-17 ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ | 42,000 | หมู่ที่ 1-17 ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

1.5 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 | 2,743,200 | หมู่ที่ 1-17 ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด) | 200,000 | หมู่ที่ 12 ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายประปาหมู่บ้าน จากบ้านนายจำนงค์ ถึง นานายอุดร วงษ์ชาลี ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า344ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 220,000 | หมู่ที่ 10 ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณหน้าบ้านนายบุญธรรม ขันแข็ง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า345 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 220,000 | หมู่ที่ 9 ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ถึงป่าสักสวนนางวัน บัวใหญ่รักษา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า345 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 220,000 | หมู่ที่ 6ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคสล. จากแยกบ้านนายสุทธิชัย ยวนใจ ถึงถนนลาดยางบ้านนาคำน้อยผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า344ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 220,000 | หมู่ที่ 16 ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 213 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่กำหนด | 220,000 | หมู่ที่ 14ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายน้อย เถื่อนบัวระบัด ถึงบ้านนางคำตา สมบัติ ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า80 เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 173.25 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 220,000 | หมู่ที่ 11ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกค้อย หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากหน้าโรงน้ำดื่มจันทร์เจริญ ถึงบ้านนายสัญญา ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 90 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 216,000 | หมู่ที่ 7ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากสี่แยกบ้านนางบัวพันธ์ ถึงสี่แยกบ้านนางพิมาลาขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า18 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 55,000 | หมู่ที่ 1 ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตรงข้ามหน้าบ้านนางละมุน ถึงประตูวัดกู่ประภาชัย ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 68 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 163,000 | หมู่ที่ 1ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายทองสุข ถึง บ้านนายอุทร ทองภู ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 81 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.60 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 220,000 | หมู่ที่ 15ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนเส้นบ้านบัวใหญ่ ฝั่งจากสวนนายประมวล พรมวงษา ไปบ้านโนนหัวช้าง ขนาดท่อ ศก 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 80 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 230,000 | หมู่ที่ 5ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านรักชาติ หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางประครอง หล้าคำ ถึงบ้านนายสุนันท์ ดงเจริญ ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 90 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 21 ลำดับที่ 20 (กองช่าง) | 216,000 | หมู่ที่ 2ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสำลี ชื่นบุญชู ถึง นายดาวเรือง ต้นกันยา ขนาดท่อ ศก 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 140 เมตร และขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า 121 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 230,000 | หมู่ที่ 17ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านแสนตอ หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางเสียน ถึงบ้านนางบัวพาขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 90 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 210,000 | หมู่ที่ 8ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านอุบล หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากถนนเส้นหลักกลางบ้านอุบล ขนาดท่อ ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำความยาวรวมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 90 เมตร และขยายผิวจราจรกว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 216,000 | หมู่ที่ 3ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายไหล่ทาง คสล. จากสวนนางบัวหลวง-นายธนสุทธิ-นายสุวัฒน์-นางปรียาภรณ์ ชินวัง ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 250,000 | หมู่ที่ 4ตำบล บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน (รายละเอียดตามแบบแปลนของการไฟฟ้าฯ กำหนด) | 50,000 | หมู่ที่ 12 อบต. บัวใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ ให้กับ เทศบาลเมืองกระนวน | 20,000 | ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกซ้อม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ | 5,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ฯลฯ | 50,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 50,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดทำแนวเขตป้องกันไฟประจำปี เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับเกรดแนวเขตกันไฟ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ | 5,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมดับเพลิงในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการเปิด-ปิดโครงการ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ วิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ | 25,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดเสี่ยง ศาลาประชาคม และทางเข้า-ออก หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บัวใหญ่กำหนด | 200,000 | หมู่ที่ 13 ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประชุมประชาคมตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบลและอื่นๆ ฯลฯ | 5,000 | อบต. บัวใหญ่ หมู่ที่ 1-17 ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล | 50,000 | อบต. บัวใหญ่ หมู่ที่ 1-17 ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 1-17 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1-17 | 30,000 | อบต. บัวใหญ่ หมู่ที่ 1-17 ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.อำเภอน้ำพอง | 50,000 | ศพส.อำเภอน้ำพอง | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนในดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศอ.ปส.จังหวัดขอนแก่น | 20,000 | ศอ.ปส.จังหวัดขอนแก่น | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  - แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า ปลูกต้นไม้อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ฯ | 30,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธีขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ฯลฯ | 45,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ | 500,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการของดีบ้านฉัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการของดีบ้านฉันขององค์การบริหารส่วนตำบล บัวใหญ่ | 30,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่มสหกรณ์ และอื่น ๆ | 300,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ ฯลฯ | 20,000 | อบต. บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพอง | 20,000 | ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพอง | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง การจัดงานพิธี รัฐพิธีและการจัดงานในวันสำคัญอำเภอน้ำพอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การจัดงานพิธี รัฐพิธีและการจัดงานในวันสำคัญอำเภอน้ำพอง | 30,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ.๒๕๖4 |  |  | พ.ศ.๒๕๖5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนชุมชน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา | 10,000 | อบต. บัวใหญ่ หมู่ที่ 1-17 ตำบล บัวใหญ่ | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |